|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Администрация сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Генеральный план СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУНИБ» СЫСОЛЬСКОГО муниципального района РЕСПУБЛИКИ КОМИ |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Том I: | Положения о территориальном планировании |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2012 год |  |  |  |  |

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ПЛАН

СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ «КУНИБ»

СЫСОЛЬСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

РЕСПУБЛИКИ КОМИ

Том I

ПОЛОЖЕНИЯ О ТЕРРИТОРИАЛЬНОМ ПЛАНИРОВАНИИ

Заказчик: Администрация сельского поселения «Куниб»

Договор: № 1 от 02 августа 2012г.

Исполнитель: ООО НИИ «Земля и город»

г. Нижний Новгород - 2012 г.

Список исполнителей – участников подготовки проекта генерального плана

сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми

Заказчик

Администрация сельского поселения «Куниб»

Исполнитель

ООО НИИ «Земля и город» (г. Нижний Новгород)

Директор ___________________________________________________________П.И. Комаров

Главный архитектор ________________________________________________М.Э. Клюйкова

Инженер проекта __________________________________________________А.С. Сурков

В подготовке проекта генерального плана сельского поселения «Куниб» также принимали участие иные организации и специалисты, которые были вовлечены в общую работу предоставлением консультаций, заключений и рекомендаций, участием в совещаниях, рабочих обсуждениях.

Содержание

| Введение | 5 |
| --- | --- |
| Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования | 7 |
| 1.1 Цели территориального планирования | 7 |
| 1.2 Задачи территориального планирования | 8 |
| Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения | 10 |
| 2.1 Изменение границ территорий и земель | 10 |
| 2.2 Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения | 16 |
| 2.3 Характеристики зон с особыми условиями использования территории | 21 |
| 2.4 Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства | 21 |

# Введение

Проект генерального плана сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми подготовлен на основании заданию отдела строительства и жилищно-коммунального хозяйства администрации Сысольского района.

Генеральный план выполнен в соответствии с Градостроительным кодексом Российской Федерации, Земельным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», законами и иными нормативными правовыми актами Республики Коми, Уставом Сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми.

При разработке проекта учитывались основные положения Схемы территориального планирования Республики Коми, утвержденной постановлением Правительства Республики Коми, иные действующие и находящиеся на стадии подготовки документы территориального планирования других муниципальных образований, иные акты и документы, документация по планировке и проекты объектов капитального строительства, определяющие основные направления социально-экономического и градостроительного развития территории сельского поселения, охраны окружающей среды и рационального использования природных ресурсов.

Проект генерального плана разработан в существующих границах образования на основании результатов инженерных изысканий, в соответствии с требованиями технических регламентов, с учетом комплексных программ развития Республики Коми, Сысольского муниципального района, сельского поселения «Куниб», региональных и местных нормативов градостроительного проектирования, а также с учетом предложений заинтересованных лиц.

Подготовка проекта генерального плана осуществлялась с августа 2012 г. по декабрь 2012 г. включительно и предусматривает развитие территории сельского поселения «Куниб» и населенных пунктов, входящих в состав Сысольского муниципального района на период 25 лет, с выделением первоочередных мероприятий.

При разработке проекта были использованы векторные карты М 1:10 000 и материалы топографической съемки на территорию населенных пунктов М 1:2 000 –

1:5 000.

Генеральный план содержит две части:

- Часть первая - Положения о территориальном планировании (текстовая часть).

- Часть вторая - Карты территориального планирования (графические материалы).

В процессе подготовки материалов генерального плана выполнялись соответствующие материалы по обоснованию проекта.

Материалы по обоснованию проекта генерального плана содержат обоснование решения задач территориального планирования, обоснование мероприятий и предложений по территориальному планированию и этапам их выполнения, перечень основных факторов риска возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, оценку экологической ситуации территории и перечень мероприятий по ее улучшению.

Результат демографического прогноза смотрите в таблице 1.1.

Таблица 1.1 - Демографический прогноз

| №п/п | Название населенного пункта | Кол-во населения, чел. | 1 очередь 2017 г., чел. | Расчетный срок 2032 г., чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Куниб | 604 | 650 | 800 |
| 2 | п. Первомайский | 923 | 970 | 1200 |
| 3 | д. Пустошь | 67 | 80 | 100 |
| 4 | д. Шорйыв | 6 | 9 | 14 |
| 5 | д. Вадыб | 4 | - | - |
| 6 | д. Копса | - | - | - |
|  | Всего: | 1604 | 1709 | 2114 |

# Раздел 1. Цели и задачи территориального планирования

1.1 Цели территориального планирования

Главными целями подготовки генерального плана Сельского поселения «Куниб» Сысольского муниципального района Республики Коми являются:

1)	создание документа территориального планирования Сельского поселения «Куниб», представляющего видение будущего социально-экономического и пространственного состояния территории поселения на период 25 лет с выделение первой очереди строительства до 2017 года;

2)	обеспечение условий планирования социальной, экономической, градостроительной деятельности с учетом ее пространственной локализации;

3)	создание оптимальных условий для вложения инвестиций всех уровней и форм собственности в развитие и освоение новых территорий, сохранение, реконструкцию и преобразования существующей застройки, развитие и совершенствование социальной и инженерно-транспортной инфраструктур;

4)	обеспечение условий для размежевания полномочий и обязанностей между различными уровнями публичной власти (федеральной, региональной, районной и местной поселковой) в области территориального планирования на территории муниципального образования сельского поселения «Куниб»;

5)	учет федеральных, региональных и муниципальных интересов (в том числе, сопредельных муниципальных образований), интересов юридических и физических лиц в совершенствовании и развитии градостроительства поселения;

6)	создание условий, позволяющих субъектам планирования - органам местного самоуправления Сельского поселения «Куниб» существенно повысить эффективность имеющихся ресурсов с целью достижения первостепенных (актуальных), среднесрочных и долгосрочных (прогнозных) результатов;

7)	разработка оптимальной траектории движения к запланированному состоянию территории поселения;

8)	определение того, какие действия можно, а какие нельзя делать сегодня с позиций достижения будущего состояния в целях обеспечения устойчивого развития территорий;

9)	подготовка оснований по изменению градостроительного устройства образования в целях оптимизации системы местного самоуправления, налогообложения и бюджетов, с учетом планируемых изменений планировочной организации территории, полномочий и обязанностей разных уровней государственной власти и местного самоуправления, установленных законодательством;

10)	подготовка оснований для принятия решений о резервировании и изъятии земельных участков для государственных и муниципальных (районных и поселковых) нужд.

1.2 Задачи территориального планирования

Для достижения указанных целей определены следующие задачи:

- проведение комплексного анализа состояния территории, охватывающего все подсистемы жизнедеятельности: природно-ресурсную, производственную, социальную, инженерно-транспортную, рекреационно-туристическую, экологическую ситуацию, охрану окружающей природной среды, охрану памятников природы, пространственно-планировочную структуру и функциональное зонирование территории;

- на основании комплексного анализа территории, социально-экономических планов и программ, стратегий развития Республики Коми и Сысольского муниципального района, выявление территорий наиболее активной хозяйственной, инвестиционной и градостроительной деятельности и формирования новых точек роста, главным образом за счет создания новых и модернизации существующих предприятий, развития транспортной и инженерной инфраструктур, выявления конкурентных преимуществ территории:

- выгодное местоположение; природно-ресурсный и социально-экономический потенциалы;

- наличие свободных земельных ресурсов;

- оптимизация планировочной структуры и функционального зонирования, совершенствование системы расселения и социального обслуживания;

- изменение функционального назначения территорий, занимаемых объектами и предприятиями, не соответствующими экономическим, экологическим, санитарно-гигиеническим и градостроительным условиям развития территорий;

- подготовка предложений по развитию транспортной и инженерной инфраструктур, в том числе, в целях развития незастроенных территорий и повышения их инвестиционной привлекательности;

- подготовка перечня мероприятий, обеспечивающих улучшение экологической ситуации и обеспечение безопасного проживания населения, охрану объектов капитального строительства от последствий чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;

- определение планируемого размещения объектов капитального строительства местного значения;

- подготовка предложений, адресуемых органам власти Республики Коми и Сысольского муниципального района по размещению объектов капитального строительства областного и районного значения;

- подготовка предложений по изменению границ земель населенных пунктов, земель лесного фонда, земель сельскохозяйственного назначения;

10)	повышение эффективности использования и качества ранее освоенных территорий населенных пунктов;

11)	сохранение исторического облика застройки населенных пунктов, ландшафтных природных территорий, исторического и архитектурно-пространственного своеобразия;

12)	оптимизация размещения сети учреждений обслуживания с учетом обеспеченности жителей объектами обслуживания, соответствующей среднеобластному уровню, в том числе социально гарантированному уровню обслуживания по каждому виду;

13)	обеспечение устойчивых и безопасных транспортных связей путем реконструкции существующей улично-дорожной сети, строительства новых поселковых улиц и дорог, объездных автомобильных дорог, транспортных развязок;

14)	оптимизация системы водоснабжения для обеспечения качества и количества питьевой воды с учетом необходимости гарантированного водоснабжения объектов нового строительства;

15)	реконструкция существующих и строительство новых водопроводных сетей;

16)	модернизация очистных канализационных сооружений;

17)	повышение мощности и надежности систем электроснабжения;

18)	реконструкция существующих и строительство новых источников электроснабжения;

19)	развитие системы газоснабжения населенных пунктов;

20)	совершенствование сбора и утилизации хозяйственно-бытовых и промышленных отходов;

21)	сокращение вредных выбросов в атмосферу, загрязнения почв и шумового воздействия от всех источников на жилую среду;

22)	выделение зон отдыха общего пользования: парки, скверы, бульвары, лесопарковые зоны, пляжи, и других территорий для спорта, отдыха и рекреации.

# Раздел 2. Перечень мероприятий по территориальному планированию и последовательность их выполнения

- 2.1. Изменение границ территорий и земель

- Таблица 2.1 - Изменение границ территорий и земель

| № п/п | Наименование мероприятий | Для каких целей предлагается | Результаты выполнения мероприятий | Последовательность (этапы) выполнения |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Изменение границ населенного пункта с. Куниб (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения) | а) упорядочение границ населенного пункта; б) повышение эффективности использования земель; в) подготовка условий для выделения земельных участков для их комплексного освоения в целях жилищного строительства; г) расширение видов разрешенного использования земельных участков производственного назначения; д) увеличение доходности бюджета образования; е) обеспечение оснований для инициирования процедуры перевода земель из категории земель сельскохозяйственного назначения в категорию земель населенных пунктов | Увеличение территории населенного пункта на 48,46 га, за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения | После утверждения генерального плана и проведения соответствующих процедур по переводу земельных участков из одной категории в другую, установленных законодательством. |
| 2 | Изменение границ населенного пункта п. Первомайский (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения) |  | Увеличение территории населенного пункта на 41,3 га, за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения |  |
| 3 | Изменение границ населенного пункта д. Шорйыв (включение в границы территории части земель сельскохозяйственного назначения) |  | Увеличение территории населенного пункта на 16,63 га, за счет присоединения земель сельскохозяйственного назначения 17,06 га и исключения 0,43 га |  |
| 4 | Изменение границ населенного пункта д. Пустошь (исключение территории из земель населенного пункта) |  | Уменьшение территории населенного пункта на 5,9 га, за счет исключения территории из земель населенного пункта |  |
| 5 | Ликвидация населенного пункта д. Вадыб (перевод территории в земли сельскохозяйственного или другого назначения ) |  | Площадь ликвидируемого населенного пункта 52,5 га |  |
| 6 | Ликвидация населенного пункта п. Копса (перевод территории в земли сельскохозяйственного или другого назначения ) |  | Площадь ликвидируемого населенного пункта 233 га |  |

Изменения границы с.Куниб

Изменения границы п.Первомайский

Изменения границы д.Шорйыв

Изменения границы д.Пустошь

- 2.2 Виды, назначение и наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения

- Таблица 2.2 - Виды, назначение, наименования планируемых для размещения объектов капитального строительства местного значения поселения и мероприятия по развитию систем транспортного, инженерно-технического и социального обслуживания населения

| № п/п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Местоположение | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Объекты транспортной инфраструктуры |  |  |  |
| 1.1 | Реконструкция (благоустройство) существующей улично-дорожной сети | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки общего пользования | В границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения, на территориях существующей застройки |  |
| 1.2 | Новое строительство улиц и дорог в границах населенных пунктов | Улицы, дороги, проезды, площади, автомобильные стоянки общего пользования | На территориях комплексного освоения в целях жилищного строительства, в границах населенных пунктов, входящих в состав сельского поселения | Общая протяженность по поселению – 28 км |
| 2 | Объекты инженерно-технической инфраструктуры |  |  |  |
|  | Водоснабжение |  |  |  |
| 2.1 | Строительство водопроводных сетей | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | c.Куниб п.Первомайский д.Шорйыв д.Пустошь | Общая протяженность 23,68 - км |
| 2.2 | Бурение артезианских скважин | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб | Общая производительность- 1000,00 м3/сут. |
| 2.3 | Строительство насосной станции II подъема | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб | Общая производительность- 1000,00 м3/сут. |
| 2.4 | Реконструкция водопроводных очистных сооружений | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб | Общая производительность- 1000,00 м3/сут. |
| 2.5 | Реконструкция существующих водопроводных сетей | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский | Общая протяженность 3,163 - км |
| 2.6 | Тампонирование артезианских скважин | Обеспечение водоснабжения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский | Общее количество – 3 |
|  | Водоотведение |  |  |  |
| 2.7 | Строительство сетей водоотведения | Обеспечение водоотведения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский д.Шорйыв | Общая протяженность– 6,80 км |
| 2.8 | Реконструкция сетей водоотведения | Обеспечение водоотведения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский | Общая протяженность– 3,20 км |
| 2.9 | Демонтаж очистных сооружений канализации | Обеспечение водоотведения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб | Общее количество – 1 |
| 2.10 | Строительство очистных сооружений канализации | Обеспечение водоотведения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб | Общая производительность- 400,00 м3/сут. |
| 2.11 | Реконструкция канализационных насосных станций | Обеспечение водоотведения территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский | Общее количество – 2 |
|  | Газоснабжение |  |  |  |
| 2.12 | Понижающий газорегуляторный пункт для с.Куниб, п.Первомайский, д.Пустошь, д.Шорйыв | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления I категории на высокого давления II категории |
| 2.13 | Газорегуляторный пункт в с.Куниб очереди | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления I категории на низкое давление |
| 2.14 | Газорегуляторный пункт в п.Первомайский | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления II категории на низкое давление |
| 2.15 | Газорегуляторный пункт в д.Пустошь | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления II категории на низкое давление |
| 2.16 | Газорегуляторный пункт в д.Шорйыв | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления II категории на низкое давление |
| 2.17 | Газорегуляторный пункт в п.Первомайский | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления II категории на низкое давление |
| 2.18 | Распределительный газопровод до понижающего газорегуляторного пункта для с.Куниб, п.Первомайский, д.Пустошь, д.Шорйыв | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления I категории |
| 2.19 | Распределительный газопровод до с.Куниб | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления II категории |
| 2.20 | Распределительный газопровод до п.Первомайский | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления II категории |
| 2.21 | Распределительный газопровод до д.Пустошь | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления II категории |
| 2.22 | Распределительный газопровод до д.Шорйыв | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления II категории и низкого давление |
| 2.23 | Распределительный газопровод в п.Первомайский | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Высокого давления II категории и низкого давления |
| 2.24 | Распределительный газопровод в с.Куниб | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Низкого давления |
| 2.25 | Распределительный газопровод в д.Пустошь | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | Низкого давления |
| 2.26 | Понижающий газорегуляторный пункт для с.Куниб, п.Первомайский, д.Пустошь, д.Шорйыв | Обеспечение газоснабжением территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | Сельское поселение «Куниб» | С высокого давления I категории на высокого давления II категории |
| 3 | Объекты капитального строительства социального назначения и обслуживания населения |  |  |  |
| 3.1 | Строительство парков и благоустройство скверов на территориях общего пользования | Создание рекреационных зон общего пользования в границах населенных пунктов | с.Куниб п.Первомайский д.Шорйыв |  |
| 3.2 | Строительство детского сада в п. Первомайский на 40 мест |  | п.Первомайский | Общее количество – 1 объект |
| 3.3 | Реконструкция дома культуры |  | с.Куниб | Общее количество - 1 объект |
| 3.4 | Строительство пожарного депо |  | с.Куниб | Общее количество – 1 объект |
| 4 | Обеспечение первичных противопожарных мероприятий |  |  |  |
| 4.1 | Установка пожарных гидрантов на водопроводных сетях | Обеспечение пожарной безопасности территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский |  |
| 4.2 | Устройство пожарных водоемов (резервуаров) | Обеспечение пожарной безопасности территорий комплексного освоения в целях жилищного строительства | с.Куниб п.Первомайский д.Шорйыв д.Пустошь | Общее количество – 7 |

2.3 Характеристики зон с особыми условиями использования территории

- Таблица 2.3

- Характеристики зон с особыми условиями использования территории

| № п/п | Виды и наименование объектов местного значения и тип мероприятия | Назначение объектов | Основные характеристики объектов |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мероприятия по санитарной очистке и экологическому оздоровлению территории |  |  |
| 2 | Консервация биотермической ямы | Уменьшение санитарно-защитной зоны от скотомогильника, улучшение экологической обстановки | Всего - 1 объекта |
| 3 | Консервация скотомогильника | Уменьшение санитарно-защитной зоны от скотомогильника, улучшение экологической обстановки | Всего - 1 объекта |
| 4 | Строительство биотермической ямы | Уменьшение санитарно-защитной зоны от скотомогильника, улучшение экологической обстановки | Всего - 1 объекта |

2.4 Параметры функциональных зон и сведения о размещении в них объектов капитального строительства

- Таблица 2.4

- Параметры и описание функциональных зон, сведения о размещении в них объектов капитального строительства

| № п/п | Наименования функциональных зон | Описание назначения функциональных зон | Площади функциональных зон, га |
| --- | --- | --- | --- |
| Стандартные территории нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения |  |  |  |
| 1 | Зона малоэтажной жилой застройки | Формирование и развитие зоны малоэтажной жилой застройки должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественно жилого использования территорий; 2. возможности сочетания блокированных жилых домов и индивидуальных жилых домов городского типа и сельского типа не выше трех этажей; 3. возможности ведения развитого подсобного хозяйства на территории приусадебного участка; 4. возможности размещения вдоль основных улиц отдельных объектов общественно-делового и культурно-бытового обслуживания, ориентированных на удовлетворение повседневных потребностей населения; 5. возможность размещения детских садов семейного типа при соблюдении требований санитарных норм и правил. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. существующие особенности данного вида функциональных зон: 1.1. наличие слаборазвитой инфраструктуры: дорог и тротуаров с твердым покрытием, отсутствие централизованных систем водоснабжения и водоотведения, 1.2 недостаток территорий общего пользования; 1.3. наличие малоэтажной индивидуальной жилой застройки, которая последовательно заменяется на застройку коттеджного типа; 1.4 наличие значительного объема жилых домов сезонного проживания; 2. показатели интенсивности использования территории на перспективу: 2.1. максимальная плотность нетто застройки всех видов объектов капитального строительства в границах земельных участков – не более 2000 кв. м/га, в границах функциональной зоны – не более 1000 кв. м/га; 2.2. максимальная доля помещений нежилого назначения от общей площади помещений всех видов использования (с учетом наземной части объектов капитального строительства для размещения автомобильных стоянок) – 10 %; 2.3. обеспеченность жилой застройки стояночными местами для индивидуальных автомобилей внутри кварталов – 1,0 автомобиля на жилую единицу. | 239,42 |
| Территории ситуативного проектирования – зоны нежилого назначения |  |  |  |
| 2 | Зона общественно-делового центра | Формирование и развитие зон общественно-деловых и специализированных) должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов широкого спектра административных, деловых, общественных, культурных, обслуживающих и коммерческих функций, размещаемых для формирования периферийных мест поселения и центров вдоль улиц, при сооружениях внешнего транспорта – автостанции, культовых объектов; 2. размещения видов деятельности, требующих больших земельных участков: учреждения здравоохранения, общеобразовательные учреждения, спортивные и спортивно-зрелищные сооружения, расположенные вне жилых зон – территорий нормирования благоприятных условий жизнедеятельности населения, средние специальные учебные заведения и научные комплексы; 3. возможности исключения из состава данной функциональной зоны жилой застройки, попадающей в санитарно-защитную зону от смежно расположенных объектов производственного и иного назначения; 4. возможности включения в состав данной функциональной зоны объектов производственной деятельности при соблюдении требования, согласно которому границы санитарно-защитных зон таких объектов не должны располагаться за пределами границ функциональной зоны, а также требования соблюдения норм безопасности в отношении сочетания различных видов деятельности в пределах функциональной зоны. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в городскую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 12,53 |
| 3 | Зона производственно-коммунальных объектов | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. преимущественного размещения объектов V, IV, III, классов вредности, имеющих санитарно-защитные зоны от 50 до 300 метров, – объектов, деятельность в которых связана с высоким уровнем шума, загрязнения, интенсивным движением большегрузного транспорта; 2. возможности размещения инженерных объектов, технических и транспортных сооружений (источники водоснабжения, очистные сооружения, электростанции, дорожно-транспортные сооружения, иные сооружения); 3. возможности размещения объектов коммерческих услуг, способствующих осуществлению производственной деятельности; 4. сочетания различных видов объектов только при условии соблюдения требований технических регламентов – санитарных требований. При реализации указанных целевых установок надлежит учитывать: 1. необходимость интеграции производственных и общественно-деловых объектов в поселковую среду посредством развития многоуровневой системы коммуникационных связей (транспортных и пешеходных) и многофункционального набора помещений общего пользования фронтальной части улиц; 2. требования к планировке – соблюдение размерности, ориентации и структуры квартальной сети. | 55,72 |
| 4 | Зона образования | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов образования; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности. | 8,27 |
| 5 | Зона здравоохранения | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов здравоохранения; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности; | 8,75 |
| 6 | Зона религиозных объектов | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов религии; 2. выделения посредством установления границ территорий общего пользования в составе документации по планировке, установления специальных градостроительных регламентов в ПЗЗ в целях предотвращения занятия данного вида функциональных зон другими видами деятельности; | 0,84 |
| 7 | Зона рекреационных объектов общего пользования (парки, скверы, бульвары, базы отдыха, турбазы, оздоровительные лагеря) | Формирование и развитие данных зон должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для размещения объектов, связанных с содержанием и эксплуатацией объектов отдыха и оздоровления местного населения | 73,27 |
| 8 | Зона экологического и природного ландшафта (природные ландшафты, санитарно - защитное и защитное озеленение) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. формирования средовой защитной природно-экологической системы с учетом особенностей территории: зона включает в себя лесные земли (покрытые и не покрытые лесом) и нелесные земли (дороги, просеки, болота, пески, иные участки); 2. обеспечения условий организации отдыха населения, создания лесопарковых и лугопарковых зон в границах населенных пунктов; 3.сохранения, воспроизводства лесных массивов и осуществления иных видов деятельности, не противоречащих назначению данной функциональной зоны. | 105,60 |
| Зона сельскохозяйственного использования |  |  |  |
| 9 | Зона сельскохозяйственного назначения (пашня) | Формирование и развитие данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий для: 1. деятельности, связанной с выращиванием сельхозпродукции открытым способом; 2. сохранения сельскохозяйственных угодий, предотвращения их занятия другими видами деятельности. | Площадь зон определяется в соответствии с картой использования земель сельскохозяйственного назначения |
| 10 | Зона сельскохозяйственного использования (луга, пастбища, сенокосы, пески) |  | Площадь зон определяется в соответствии с картой использования земель сельскохозяйственного назначения |
| Зона лесов в границах земель лесного фонда |  |  |  |
| 111 | Зона лесов (древесно-кустарниковые насаждения) | Формирование и использование данной зоны должно направляться следующими целевыми установками – созданием правовых, административных и экономических условий, которые определяются федеральным законодательством. | Площадь зон определяется в соответствии с картой лесоустройства |